**Проект**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# **от года № с.Колояр**

# Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Колоярского муниципального образования на 2025 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области», на основании ст.30 Устава Колоярского сельского поселения Вольского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

# 1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Колоярского муниципального образования на 2025 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вольский Деловой Вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Колоярского**

**муниципального образования С.П.Дремучев**

Приложение к постановлению администрации

Колоярского муниципального образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

# **«Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Колоярского муниципального образования на 2025 годы»**

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | - муниципальная программа «Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Колоярского муниципального образования на 2025 год» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - закон Саратовской области от 30.09.2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области»;  - закон Саратовской области от 11.12.2024 года № 158-ЗСО «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |
| Заказчик Программы | - Администрация Колоярского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик Программы | - Администрация Колоярского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области |
| Срок реализации Программы | 2025 год |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  - осуществление дорожной деятельности по содержанию, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Колоярского поселения (далее – автомобильных дорог местного значения);  - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения;  - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий;  - сохранность автомобильных дорог местного значения.  Задачи Программы являются:  - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - Администрация Колоярского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области |
| Целевые показатели Программы | - общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 22,2 км;  - капитальный ремонт, ремонт автомобильных дороги т.д. описывается в Приложении |
| Характеристика Программных мероприятий | Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 2643,0 тыс.рублей, в том числе:  2025 год – 2643,0 тыс.рублей (областной бюджет) |
| Система организации контроля за исполнением мероприятий Программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Глава Колоярского муниципального образования |

1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения программно-целевым методом

Проводимые обследования улично-дорожной сети Колоярского муниципального образования свидетельствует о ее несоответствии нормативным требованиям, что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения. Увеличение количества транспортных средств, в сочетании с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, требуют комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту улично-дорожной сети, совершенствованию организации дорожного движения.

Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения.

Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства на 2025 год.

2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог местного значения на территории Колоярского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области:

в части улучшения технического состояния автомобильных дорог;

уменьшения дорожно-транспортных происшествий;

сохранность автомобильных дорог местного значения, а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из областного дорожного фонда.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для муниципального образования задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Колоярского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области.

Реализация Программы осуществляется в период 2025 года*.*

3. Перечень и описание программных мероприятий

[Перечень](consultantplus://offline/ref=EE047C96B892EFC10AC3972373A77E4C11433DC84AF913B8BE53B7118A6F71C5B8BB2A62FB46B66F2C0056i70DN) автомобильных дорог местного значения Колоярского муниципального образования, подлежащих ремонту, указан в приложении № 1 к Программе.

Перечень программных [мероприятий](consultantplus://offline/ref=EE047C96B892EFC10AC3972373A77E4C11433DC84AF913B8BE53B7118A6F71C5B8BB2A62FB46B66F2C0058i70AN) отражен в приложении № 2 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2643,0 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 2643,0 тыс. рублей.

5. Описание системы управления реализацией программы, и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – администрацией Колоярского муниципального образования.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий дорожного фонда области, средства дорожного фонда.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

6. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонт в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Колоярского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области.

7. Оценка рисков реализации программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Оценка эффективности социально-экономических

последствий реализации программы

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Колоярского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области.

Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

**Глава Колоярского**

**муниципального образования С.П.Дремучев**

|  |
| --- |
| Приложение 1 к муниципальной программе «Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Колоярского муниципального образования на 2025 год» |

[**Перечень**](consultantplus://offline/ref=EE047C96B892EFC10AC3972373A77E4C11433DC84AF913B8BE53B7118A6F71C5B8BB2A62FB46B66F2C0056i70DN)

**автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Колоярского муниципального образования,**

**подлежащих ремонту в 2025 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Название объекта | Планируемая площадь к ремонту, кв. м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | с.Колояр, ул.Ленина от дома № 22 до дома №17 и от дома №27 до дома №37 | 1310 |

**Глава Колоярского**

**муниципального образования С.П.Дремучев**

# Приложение 2 к муниципальной программе

# «Ремонт, содержание автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов

Колоярского муниципального образования

на 2025 год»

**Система (перечень) программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Протяженность,  п.м. | Объем,  кв. м. | Финансовые затраты (тыс.руб.) | | | исполнитель | Ожидаемые результаты программных мероприятий |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | 2025 год | 262 | 1310 | 2643,0 | 2643,0 | 0,00 | Администрация Колоярского муниципального образования | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности в 2025 г. – 0,262 км |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Колояр, ул.Ленина от дома № 22 до дома №17 и от дома №27 до дома №37 | 2025 год | 262 | 1310 | 2643,0 | 2643,0 | 0,00 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **2643,0** | **2643,0** | **0,00** |  |  |

**Глава Колоярского**

**муниципального образования С.П.Дремучев**